## Slide 1
Rols, Scrum i arquitectura
M0487 · Entorns de desenvolupament
RA1 · Desenvolupament de software
Notes: Guió docent. Part 1: repàs de les pàgines 47-89 d’A1 (diapositives 2-22). Part 2: presentació i claus de la PR2 (23-35). Es pot dedicar aproximadament 25-30 minuts al repàs i 10-15 minuts a presentar la pràctica; és una orientació docent, no un temps de treball afegit a l’enunciat. La pràctica indica dues hores i treball individual. Les preguntes tenen respostes a les notes, perquè es puguin comentar oralment. La solució completa de la cooperativa es lliura en un document separat.
Fonts: RA1 - A1 - Desenvolupament de SW.pdf, pàgines 47-89. RA1 - PR2 - Metodologies, rols i arquitectura.pdf, pàgines 1-3. Estil i logotip del material aportat pel professorat.

## Slide 2
Rols: entendre i coordinar
3
Rol | Aportació principal
Analista | Entén les necessitats del client i documenta processos.
Analista de sistemes | Estudia el sistema i concreta els requeriments.
Team leader | Dona suport tècnic i coordina la feina de l’equip.
Cap de departament | Coordina projectes, equips i recursos de l’àrea.
Una persona pot exercir diversos rols.
Notes: Els rols no són rígids: una persona pot assumir més d’un paper i un paper pot ser compartit. Aquesta és una classificació professional, no la llista de responsabilitats de Scrum.
FONTS: RA1 - A1 - Desenvolupament de SW.pdf, pàgines 47-54.

## Slide 3
Rols: construir i comprovar
4
Rol | Aportació principal
Programador/a | Implementa funcionalitats i corregeix errors.
Analista programador/a | Connecta anàlisi, disseny i implementació.
Arquitecte/a de software | Defineix l’estructura i les decisions tècniques principals.
Dissenyador/a UI/UX | Dissenya les interfícies i la seva usabilitat.
Tester | Comprova requisits i detecta errors amb proves.
Els rols col·laboren durant tot el desenvolupament.
Notes: Incloure la diferència júnior/sènior com a experiència i autonomia, no com a rols Scrum. L’analista programador combina visió funcional i tècnica. Les proves poden ser manuals o automatitzades.
FONTS: RA1 - A1 - Desenvolupament de SW.pdf, pàgines 49-53.

## Slide 4
Per què treballem de manera àgil?
6
Dividim el treball en increments que es poden revisar.
Obtenim feedback abans d’haver construït tot el producte.
Podem ajustar prioritats quan aprenem o canvien les necessitats.
Detectem abans els malentesos i els problemes.
Què pot passar si el client només veu el producte al final?
Notes: El contrast rellevant és el moment en què es rep feedback. Evitar presentar la cascada com sempre invàlida. Scrum facilita inspecció i adaptació, però no elimina la planificació ni la documentació.
FONTS: RA1 - A1 - Desenvolupament de SW.pdf, pàgines 55-60.

## Slide 5
Les responsabilitats dins de Scrum
7
Responsabilitat | Què assumeix?
Product Owner | Maximitza el valor i ordena el Product Backlog.
Scrum Master | Ajuda a aplicar Scrum i facilita la resolució d’impediments.
Developers | Planifiquen i fan el treball necessari per crear un increment amb qualitat.
Programador, analista o tester són perfils professionals.
Notes: Els perfils professionals dels apunts i les responsabilitats Scrum són dues classificacions diferents. Scrum Team: Product Owner, Scrum Master i Developers. Un tester o un dissenyador pot formar part dels Developers. No identificar automàticament Team leader amb Scrum Master.
FONTS: RA1 - A1 - Desenvolupament de SW.pdf, pàgines 59-61. https://scrumguides.org/scrum-guide.html

## Slide 6
De la necessitat a les tasques
8
Nivell | Exemple
Èpica | Gestionar les reserves de llibres.
User Story | Com a lector, vull reservar un llibre per poder recollir-lo quan estigui disponible.
Tasca | Implementar la comprovació de disponibilitat.
Una èpica conté històries. Una història es pot dividir en tasques.
Notes: L’exemple és diferent del de la PR2. Èpica: una àrea àmplia. User Story: un objectiu de valor per a l’usuari. Tasca: treball concret per completar la història. Les US són una tècnica habitual, no un format obligatori imposat per Scrum.
FONTS: RA1 - A1 - Desenvolupament de SW.pdf, pàgines 61-65.

## Slide 7
Una User Story ha d’explicar valor
9
Com a [usuari], vull [objectiu] per tal de [benefici]
«Crear una taula SQL»
«Com a lector, vull veure les meves reserves
per saber quins llibres tinc pendents de recollir.»
Quina frase és una User Story? Què li falta a l’altra?
Notes: Demanar que identifiquin persona, objectiu i benefici. «Crear una taula SQL» és una tasca tècnica; no n’hi ha prou amb afegir «Com a programador» si no es descriu una necessitat funcional adequada al cas. No penalitzar sinònims si es conserven els tres elements.
FONTS: RA1 - A1 - Desenvolupament de SW.pdf, pàgines 63, 67-68.

## Slide 8
Desglossar una història en tasques
10
User Story: Com a lector, vull reservar un llibre per poder recollir-lo quan estigui disponible
1 | Preparar la pantalla i el botó de reserva.
2 | Implementar les regles de disponibilitat i reserva.
3 | Desar la reserva i retornar-ne el resultat.
4 | Mostrar la confirmació o l’error i provar els casos.
Com sabrem que la història està acabada correctament?
Notes: La història exemple és reservar un llibre. Resposta a la pregunta: comprovar disponibilitat, impedir duplicats si la regla ho exigeix, desar la reserva i mostrar confirmació. Les proves no són opcionals al final: formen part del treball per completar-la.
FONTS: RA1 - A1 - Desenvolupament de SW.pdf, pàgines 64, 67-68.

## Slide 9
El backlog fa visible el treball pendent
11
Product Backlog | Sprint Backlog
Necessitats i millores del producte, ordenades segons el valor i el context. | Objectiu del sprint, elements seleccionats i pla per desenvolupar-los.
Es revisa i es concreta a mesura que aprenem. | L’equip adapta el pla mentre treballa cap a l’objectiu acordat.
El backlog d’un producte no és només la llista de tasques d’avui.
Notes: El Product Backlog és una llista ordenada que evoluciona. El Sprint Backlog inclou objectiu de sprint, elements seleccionats i pla de treball. Les columnes del full de classe ajuden a gestionar-lo però no constitueixen una plantilla obligatòria de Scrum.
FONTS: RA1 - A1 - Desenvolupament de SW.pdf, pàgines 66, 74-75. https://scrumguides.org/scrum-guide.html

## Slide 10
Planificar un sprint
12
Sprint: període de treball d’un mes o menys.
Per què? | Quin objectiu volem assolir?
Què? | Quines històries podem completar?
Com? | Quin pla i quines tasques necessitem?
Abans de comprometre feina, cal entendre-la i valorar la capacitat.
Notes: Aclariment dels apunts: la Scrum Guide estableix sprints d’un mes o menys. La Planning respon per què és valuós el sprint, què es pot fer i com. La selecció es fa segons l’objectiu, la capacitat, el treball conegut i la qualitat requerida. No prometre totes les necessitats del producte en un únic sprint.
FONTS: RA1 - A1 - Desenvolupament de SW.pdf, pàgines 69-70. https://scrumguides.org/scrum-guide.html

## Slide 11
El tauler reflecteix l’estat real
15
Columna | Estat de la tasca
To do | Encara no ha començat.
En desenvolupament | S’està implementant o corregint.
A punt per testing | Està preparada per ser revisada.
En testing | S’està comprovant contra els requisits.
Done | Ha superat la revisió acordada.
Les columnes i els responsables s’han de mantenir actualitzats.
Notes: Les columnes de l’activitat de classe són una adaptació del flux general dels apunts. Qui desenvolupa s’identifica a la targeta. Una altra persona fa el testing. Si fallen requisits, es documenten i la tasca torna a desenvolupament. No es mou a Done només perquè algú ja ha acabat d’escriure el codi.
FONTS: RA1 - A1 - Desenvolupament de SW.pdf, pàgines 75-78. Exercici pràctica de Scrum.pdf, p. 1-4.

## Slide 12
Daily: revisar i adaptar el pla
16
15 minuts per coordinar el treball del sprint.
Com avancem cap a l’objectiu del sprint?
Què hem d’adaptar del pla?
Quins bloquejos o dependències necessiten ajuda?
Si et bloqueges ara, cal esperar a la Daily de demà?
Notes: Aclariment respecte dels apunts: Daily Scrum de 15 minuts per als Developers; el fet d’estar drets és opcional. Les preguntes de la diapositiva són una guia, no un qüestionari obligatori. No és un informe individual al cap. Els bloquejos es comuniquen quan apareixen, sense esperar la reunió.
FONTS: RA1 - A1 - Desenvolupament de SW.pdf, pàgines 79. https://scrumguides.org/scrum-guide.html

## Slide 13
Quan acaba el sprint
17
Què revisem? | Per a què serveix?
Sprint Review: el producte | Inspeccionar el resultat i recollir feedback.
Retrospective: com treballem | Acordar millores en la col·laboració i la qualitat.
Treball pendent | Fer-lo visible i tornar a valorar la seva prioritat.
«Ho he programat» és suficient per considerar-ho Done?
Notes: Distingir Review de Retrospective. La integració i les proves es fan durant el sprint. Els elements que no compleixen la Definition of Done no formen part de l’increment i es tornen a considerar al Product Backlog; no es comprometen automàticament per al següent sprint. L’activitat de la casa permet comentar exemples viscuts.
FONTS: RA1 - A1 - Desenvolupament de SW.pdf, pàgines 80-81. https://scrumguides.org/scrum-guide.html

## Slide 14
Arquitectura i patrons de disseny
18
Arquitectura: parts del sistema, responsabilitats
i manera de relacionar-se.
Família de patrons | Què ajuda a organitzar?
Creacionals | La creació dels objectes.
Estructurals | La composició i les relacions entre elements.
De comportament | La interacció i el repartiment de responsabilitats.
Separar responsabilitats facilita entendre i modificar el programa.
Notes: L’arquitectura tracta l’estructura global, les parts i les dependències importants. Un patró és una solució reutilitzable a un problema recurrent de disseny, no codi que resol tot el programa. La PR2 se centra en MVC: aquí només cal situar els conceptes i les famílies de patrons.
FONTS: RA1 - A1 - Desenvolupament de SW.pdf, pàgines 82-84.

## Slide 15
Desenvolupament en tres capes
19
Capa | Responsabilitat
Presentació | Interacció amb l’usuari i visualització.
Negoci | Regles i operacions de l’aplicació.
Dades | Accés a la informació i persistència.
La capa de negoci connecta les operacions amb les dades.
Notes: Aclarir l’errada tipogràfica de la pàgina 86: negoci es comunica amb presentació i dades. Es tracta de responsabilitats lògiques; no necessàriament de tres ordinadors. Exemple biblioteca: formulari de reserva / regles de préstec / lectura i escriptura de llibres i reserves.
FONTS: RA1 - A1 - Desenvolupament de SW.pdf, pàgines 85-86. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/guide/architecture-styles/n-tier

## Slide 16
MVC: separar tres responsabilitats
20
Part | Responsabilitat
Model | Dades, estat i regles del domini. Gestiona les operacions i la persistència.
Vista | Presenta la informació a l’usuari.
Controlador | Rep les accions i coordina el model i la resposta que es presenta.
MVC no és una equivalència directa de presentació / negoci / dades.
Notes: MVC i arquitectura de tres capes són separacions diferents, i es poden combinar. No identificar automàticament Model = base de dades ni Controlador = tota la lògica de negoci. El model pot incloure estat, regles i accés a dades. El controlador rep entrades i coordina les operacions. Els detalls del flux varien entre implementacions.
FONTS: RA1 - A1 - Desenvolupament de SW.pdf, pàgines 87-88. https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/mvc/overview?view=aspnetcore-10.0

## Slide 17
MVC aplicat a una reserva de llibre
21
Model | Llibre, lector i reserva. Comprovar disponibilitat i límit de reserves; desar la reserva.
Vista | Catàleg, botó «Reservar» i confirmació.
Controlador | Rebre la petició de reserva, cridar el model i preparar la resposta.
On posaríeu la regla «un lector pot tenir com a màxim 3 reserves»?
Notes: Fer seguir el recorregut d’una petició. Vista: botó i pantalla. Controlador: interpreta «reservar aquest llibre» i demana operació. Model: comprova disponibilitat i desa reserva si es compleixen regles. Vista: mostra confirmació o error. Resposta a la pregunta: la regla de límit de reserves pertany al model, encara que la vista pugui anticipar feedback.
FONTS: RA1 - A1 - Desenvolupament de SW.pdf, pàgines 87-88. https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/mvc/overview?view=aspnetcore-10.0